Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.09.2019 г.									№ 84

с. Сосновка

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального образования № 110 от 11.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы Сосновского муниципального образования «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сосновского муниципального образования, утвержденным постановлением  администрации Сосновского муниципального образования от 14.11.2013г.  № 78, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь ст. 23, ст. 45 Устава сельского поселения Сосновского муниципального образования, администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Администрации Сосновского муниципального образования «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрацией сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017 г. № 110 (с изменениями от 26.12.2017г. № 117, от 28.08.2018г. № 77, от 29.03.2019г. № 33):

  - В приложении № 4 исключить территории общего пользования по благоустройству не попадающие в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (приложение 1 к данному постановлению);

  - В приложении № 4 изменить основное мероприятие на 2020 год на «Благоустройство территории общего пользования на пересечении улиц Победы и Лесной (парк отдыха с. Сосновка) тротуарным покрытием», в перечень работ к приобретению и укладки тротуарной плитки добавить «приобретение и укладка асфальтного полотна» и изложить в новой редакции (приложение 1 к данному постановлению).

2. Внести в муниципальную программу Сосновского муниципального образования «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрацией сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017 г. № 110  следующие дополнения:

2.1. Раздел 1. Характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы п. 1.1. «Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» дополнить абзацами следующего содержания:

«Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с Генеральным планом Сосновского муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий Общественной комиссией в порядке, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 08.11.2017 г. № 100.

Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы или на приняли решения о благоустройстве дворовой территории в установленные сроки, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий Общественной комиссией в порядке, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 08.11.2017 г. № 100»;

2.2. Раздел 1. Характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы п. 1.2. «Характеристика благоустройства общественных территорий» дополнить абзацами следующего содержания:

«Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с Генеральным планом Сосновского муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий Общественной комиссией в порядке, утвержденном постановлением Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 08.11.2017 г. № 100».

3. Ведущему специалисту по организационной работе Врублевской А.С. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://сосновка-адм.рф/

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского

муниципального образования                                              В. С. Мелентьев

# Приложение 1

# к постановлению администрации

# №  84  от 13.09.2019г.

# Приложение 4

к муниципальной программе Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы № 110 от 11.12.2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Сосновского муниципального образования

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |
| Основное мероприятие Благоустройство дворовой территории с.Сосновка , ул.Мира, 1 и ул. Победы,4 Перечень работ: 1.1.1. оборудование освещения дворовой территории 1.1.2. приобретение и установка скамеек, урн для мусора; 1.1.3.оборудование детского игрового комплекса; 1.1.4. обустройство автопарковки (приобретение дорожного бордюрного камня, щебня для отсыпки); 1.1.5.обустройство контейнерной площадки для сбора мусора; 1.1.6. оборудование освещения на территории контейнерной площадки; 1.1.7. озеленение дворовой территории (приобретение вазонов для цветов, посадка кустарников; 2. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования, с. Сосновка, ул. 1-ая Рыбоводов, напротив дома № 8 2.1 Перечень работ: 2.1.1.Приобретение и установка детского городка; 2.1.2. Приобретение и установка скамеек, урн для мусора 2.1.3.Оборудование наружного освещения общественной территории | Администрация Сосновского сельского поселения | 01.06.2018 | 01.09. 2018 | Приведение в нормативное состояние дворовой территории по ул. Мира, 1и ул. Победы,4 Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 год |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования на пересечении улиц Победы и Лесной (парк отдыха с. Сосновка) 1.1.Перечень работ: 1.1.1. Оборудование ограждения по периметру парка отдыха; 1.1.2.Оборудование освещения по периметру парка отдыха | Администрация Сосновского сельского поселения | 01.06.2019 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2020 год |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования на пересечении улиц Победы и Лесной (парк отдыха с. Сосновка) тротуарным покрытием 1.1.Перечень работ: 1.1.1. Приобретение и укладка тротуарной плитки и асфальтного полотна в парке отдыха 1.1.2. Устройство съездов с уклоном не более 1:10 на пересечении тротуаров (пешеходных путей) с проезжей частью внутренних дорог. 1.1.3. Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения 1.1.4. Установка бордюров, бортовых камней высотой не более 4 см. 1.1.5.Устройство опор (поручней и т.п.) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства | Администрация Сосновского сельского поселения | 01.06.2020 | 01.09. 2020 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 год |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования с. Сосновка, ул. Лесная 2А (территория детского сада) 1.1.Перечень работ: 1.1.1.обустройство асфальтированной автопарковки 1.1.2. обустройство не менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств не далее 50 м от входа в учреждение. 1.1.3. приобретение и установка дорожного знака ПДД РФ Знак 7.17 «Инвалиды» применяют со знаком 5.15. 1.1.4. Разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м. | Администрация Сосновского сельского поселения | 01.06.2020 | 01.09. 2020 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2022 год |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство территории общего пользования, с. Сосновка, ул. Фабричная, напротив дома № 19 1.1 Перечень работ: 1.1.1.Приобретение и установка детского городка; 1.1.2. Приобретение и установка скамеек, урн для мусора | Администрация Сосновского сельского поселения | 01.06.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2023 год |
| 2024 год |

Глава Сосновского

муниципального образования                                                                       В.С. Мелентьев